 Protocollo per lo sviluppo dell’applicazione

Per procedere con uno sviluppo controllato dei documenti e del codice si è scelto di
adottare il sistema di ticketing Redmine.
La scelta di tale software è descritta nella sezione xxxx(da inserire).

X.y Creare un nuovo progetto

La creazione di un progetto è compito del Responsabile di Progetto.
Un nuovo progetto rappresenta una macro-attività caratterizzata da molte sotto-attività
supervisionate da un responsabile.
Per creare un nuovo progetto:
• Aprire Progetti;
• Selezionare Nuovo progetto;
• Assegnare un Nome breve ma significativo;
• Nel caso in cui si voglia creare un sotto-progetto indicare il nome del progetto
padre dall’omonimo campo;
• Identificativo: scrivere in minuscolo ed indicare codice della fase a cui si riferisce ;
• Lasciare inalterati gli altri campi.
X.y Creazione ticket
I ticket vengono creati da:
• Responsabile di Progetto: crea i ticket più importanti che rappresentano le
macro fasi evidenziate dalla pianificazione (????vedi Piano di Progetto ?????? );
• Responsabile di Sotto-progetto: crea i ticket per i processi non pianificati
inizialmente, che si evidenziano necessari per l’avanzamento del sotto-progetto
assegnato;
• Verificatore: crea i ticket per segnalare errori ed imprecisioni trovate durante il
processo di verifica.
I ticket possono essere di tre tipologie:
• Ticket di pianificazione: rappresentano le macro-attività di maggiore impor-
tanza. Sono organizzate in una gerarchia con vari livelli di importanza. Tali
attività vengono create da:
– Responsabile di Progetto che durante la pianificazione identifica le attività
più importati e generali;
– Responsabile di Sotto-progetto che durante lo svolgimento delle attività può
scomporre in sotto-problemi l’attività indicata dal Responsabile di Progetto.

• Ticket di realizzazione e controllo: tutti i documenti redatti, durante la
stesura attraversano due stadi:
– Realizzazione: un redattore del documento effettua una prima stesura;
– Controllo: un redattore, diverso da quello della precedente fase, esegue un
primo controllo sui contenuti della parte scritta.
• Ticket di verifica: rappresentano gli errori identificati dai Verificatori durante
il controllo che la realizzazione dell’attività sia conforme a quanto richiesto e che
rispetti tutte le norme.

X.y.z Ticket di pianificazione
• Selezionare Nuova segnalazione da menù principale;
• Tracker: indicare la natura del ticket:
– Documento: stesura di un documento. Il tipo di attività svolta dal redat-
tore del documento viene definito durante la rendicontazione;
– Codifica: stesura di codice;
– Verifica: macro-attività di verifica sul prodotto dei sotto-processi.
• Oggetto: descrizione breve e significativa;
• Descrizione: descrizione comprensibile e con riferimenti esterni mediante link se
necessario;
• Stato: Plan;
• Attività principale: se si vuole creare una sotto-attività indicare l’id del ticket
padre;
• Categoria: PDCA, solo se il ticket viene creato dal Responsabile di Progetto;
• Assegnato a: inserire il nome del responsabile;
• Osservatori: aggiungere eventuali collaboratori.

X.y.z Ticket di realizzazione e controllo

• Selezionare Nuova segnalazione da menù principale;
• Tracker: indicare la natura del ticket:
– Documento: stesura di un documento. Il tipo di attività svolta dal redat-
tore del documento viene definito durante la rendicontazione;
– Codifica: stesura di codice;
– Verifica: attività di verifica sui prodotti dei processi.
• Oggetto: descrizione breve e significativa secondo il principio: nome ticket padre
- attività da svolgere (realizzazione o controllo);
• Descrizione: descrizione comprensibile e con riferimenti esterni mediante link se
necessario;

• Stato: New;
• Attività principale: se si vuole creare una sotto-attività indicare l’id del ticket
padre;
• Inizio: dare una data di inizio presunta;
• Scadenza: dare una data di fine presunta;
• Assegnato a: inserire il nome del responsabile;
• Osservatori: aggiungere eventuali collaboratori.

X.y.z Ticket di verifica
Un Verificatore per creare un ticket di verifica deve:
1. assicurarsi che esista all’interno del progetto l’attività Verifica.
Su tale attività vi devono essere due sotto-attività: “Verifica - realizzazione”,
“Verifica - approvazione”.
Tutti i ticket creati devono essere sotto-attività di: “Verifica - realizzazione”;
2. Creare quindi il ticket secondo le seguenti direttive:
• Selezionare Nuova segnalazione da menù principale;
• Tracker: Bug;
• Oggetto: descrizione breve e significativa dell’errore incontrato;
• Descrizione: descrivere in modo dettagliato e chiaro: la natura e la posi-
zione dell’errore;
• Stato: New;
• Attività principale: tutti i ticket devono essere figli del ticket “Verifica -
realizzazione” del progetto su cui si sta eseguendo la verifica;
• Assegnato a: inserire il nome del responsabile del progetto padre (es.
responsabile delle Norme di Progetto).
Tutti i campi non segnalati sono da lasciare vuoti.
Sarà poi compito del responsabile del progetto padre decidere a chi assegnare la cor-
rezione dell’errore. Nel caso in cui l’errore segnalato non sia considerato valido dal
Responsabile del sotto-progetto verrà confermato il rifiuto dal Responsabile di Progetto.

8.2.4 Dipendenze temporali

Dopo la creazione del ticket, per aggiungere dipendenze temporali tra i ticket:
• Andare su segnalazioni;
• Aprire il link alla segnalazione a cui aggiungere la dipendenza;
• Nella sezione segnalazioni correlate premere aggiungi;
• Scegliere segue e indicare il numero della segnalazione che lo blocca ed eventuali
giorni di slack.
Tutti i campi non segnalati sono da lasciare vuoti.

8.3 Aggiornamento ticket
Esistendo due tipologie di ticket, viene qui definito la procedura per effettuare l’aggior-
namento di entrambe.

8.3.1 Ticket di pianificazione
• Andare sul menù Segnalazioni;
• Selezionare il ticket di interesse;
• Cliccare il link Aggiorna;
• Commentare ciò che si è fatto sulla form Note;
• Cambiare lo stato del ticket secondo la seguente logica:
– Do: quando un ticket è in questo stato indica che una o più persone stanno
lavorando su tale attività;
– Check: quando un ticket è in questo stato indica che una o più persone
stanno lavorando sulla verifica di tale attività;
– Act: l’attività è stata conclusa e verificata, e ne sono state tratte le conclu-
sioni adeguate.
• Se viene concluso, aggiornare lo stato del ticket di pianificazione padre.

8.3.2 Ticket di realizzazione e controllo
• Andare sul menù Segnalazioni;
• Selezionare il ticket di interesse;
• Cliccare il link Aggiorna;
• Indicare il tempo impiegato in ore;
• Indicare il tipo di attività svolta;
• Commentare ciò che si è fatto sulla form Note;
• Cambiare lo stato del ticket secondo la seguente logica:
– In Progress: quando un ticket è in questo stato indica che una o più persone
stanno lavorando su tale attività. La percentuale di completamento deve
essere impostata tra lo 0% ed il 90%;
– Closed: l’attività è stata conclusa. La percentuale di completamento del-
l’attività è al 100%.
• Aggiornare lo stato del ticket di pianificazione padre secondo tali principi:
– ticket figlio passa da New a In Progress: il ticket padre passa da Plan a Do,
o da Do a Check;
– ticket figlio passa a Closed: il ticket padre deve essere in Do o Check;
– tutti i ticket figli vengono chiusi: il ticket padre passa ad Act.

8.3.3 Ticket di verifica
• Andare sul menù Segnalazioni;
• Selezionare il ticket di interesse;
• Cliccare il link Aggiorna;
• Indicare il tempo impiegato in ore;
• Indicare Verifica come tipo di attività svolta;
• Commentare le correzione nella form Note;
• Cambiare lo stato del ticket secondo la seguente logica:
– In Progress: quando un ticket è in questo stato indica che una o più persone
stanno lavorando su tale attività. La percentuale di completamento deve
essere impostata tra lo 0% ed il 90%;
– Closed: l’attività è stata conclusa. La percentuale di completamento del-
l’attività è al 100%;
– Rejected: l’attività di verifica è stata rifiutata dal Responsabile del sotto-
progetto in accordo con il Responsabile di Progetto.
• Aggiornare lo stato del ticket di pianificazione padre secondo tali principi:
– ticket figlio passa da New a In Progress: il ticket padre passa da Plan a Do,
o da Do a Check;
– ticket figlio passa a Closed: il ticket padre deve essere in Do o Check;
– tutti i ticket figli vengono chiusi: il ticket padre passa ad Act.

8.4 Consigli di utilizzo
8.4.1 Pagina personale
Per avere una immediata visualizzazione dei ticket assegnati, è consigliato personalizzare
la pagina personale:
• Andare alla Pagina personale;
• Cliccare il link Personalizza la pagina;
• Dal menù a tendina La mia pagina di blocco, selezionare Le mie segnalazioni
e premere il pulsante verde +;
• Ripetere il punto precedente per aggiungere Segnalazioni osservate.

8.4.2 Visualizzare segnalazioni
Per avere una visualizzazione più chiara delle segnalazioni si consiglia di ordinarle per
oggetto. Tale risultato può essere ottenuto premendo Oggetto dalla pagina Segnala-
zioni.

9 Ambiente di lavoro

Sistemi Operativi

L’intero sviluppo del progetto viene svolto in ambienti Unix-Like e Windows, nello specifico, Ubuntu , Mac , Windows . Tale scelta è maturata dopo aver appurato che le tecnologie utilizzate per lo sviluppo del progetto sono indipendenti dall’ambiente di sviluppo e di impiego.

9.1 Coordinamento

Il coordinamento del gruppo avviene tramite:
• Server dedicato;
• Google Drive e Calendar.

9.1.1 Server dedicato

Sul server dedicato sono installate alcune applicazioni web che facilitano la gestione del
progetto.
Il server dedicato è raggiungibile via SSH dai membri del gruppo tramite scambio di
chiave pubblica/privata.

X.1.1.1 Gestione del progetto
Come piattaforma di gestione del progetto è stato scelto Redmine. Redmine fornisce:
• Un sistema flessibile di gestione dei ticket;
• Il grafico Gantt delle attività;
• Un calendario per organizzare i compiti;
• Un sistema di rendicontazione del tempo.
Sono state valutate diverse alternative ma, dopo un’attenta fase di test, nessuna di
queste è stata ritenuta all’altezza di Redmine per quantità e qualità delle caratteristiche
proposte.
Sono stati provati i seguenti software:
• Gitlab/Gitorious: entrambe le piattaforme propongono una gestione del pro-
getto minimale e inadeguata alle esigenze del gruppo;
• ProjectPier: la gestione dei ticket non è stata ritenuta all’altezza del sistema di
ticketing di Redmine;
• TRAC: raggiunge la completezza di Redmine in quanto a caratteristiche tramite
l’installazione di plugin non ufficiali ma non fornisce un’interfaccia altrettanto
immediata, aumentando il tempo speso dal team nella gestione del progetto.

X.1.1.2 Versionamento

Sono state prese in considerazione diversi software di versionamento (Git G , SVN, Mer-
curial) prima di decidere di usare Git, affidandoci a GitHub che è una web-based Git repository hosting service che offre un sistema di revisione distribuito e un controllo della versione.

Il repository G Premi.git è suddiviso secondo la seguente struttura:
/* da decidere *
documents
AnalisiDeiRequisiti
Glossario
LetteraDiPresentazione
NormeDiProgetto
PianoDiProgetto
PianoDiQualifica
StudioDiFattibilita
Verbali
template

Una volta terminata la fase di lavorazione di un documento, verrà creato un branch
di verifica. In questo modo i Verificatori potranno lavorare parallelamente al resto
del gruppo ed effettuare il merge delle loro modifiche, una volta terminato il lavoro di
verifica.
Per ogni revisione verrà creato un tag così da identificare chiaramente la versione dei
documenti presentati ad ogni revisione.

Per interfacciarsi con il repository viene utlizzato SmartGit , un client multipiattaforma che permette di utilizzare Git in maniera rapida .

X.1.1.3 Integrazione Continua

Si è scelto di adottare Jenkins per applicare l’integrazione continua allo sviluppo del
progetto.
Tale software permette di pianificare ed impostare la compilazione del codice. Mette
inoltre a disposizione un cruscotto su cui è possibile visualizzare lo stato del codice
prodotto. Tale software è infatti in grado di interagire con il software di versionamento,
e se disponibile con software per l’esecuzione di test sul codice prodotto.
Attualmente Jenkins viene utilizzato per la compilazione dei documenti L A TEX.

X.1.2 Google Drive e Calendar
In questo sistema di condivisione file verranno messi i documenti che:
• Non necessitano di controllo di versione G ;
• Hanno bisogno di grande interattività tra i componenti del gruppo;
• Possono essere acceduti tramite l’uso di un semplice browser.
Questo strumento dovrebbe permettere a 2 o più componenti del gruppo di interagire
lavorando sugli stessi documenti contemporaneamente.
Google Drive G viene utilizzato come strumento di supporto allo sviluppo della docu-
mentazione e del software presente su GitHub G .
Google Calendar viene utilizzato all’interno del gruppo per gestire le risorse umane.
In particolare con tale strumento viene utilizzato per notificare in quali giorni un deter-
minato membro non può essere disponibile e per segnalare date rilevanti per il gruppo,
come ad esempio le date delle riunioni.

X.2 Ambiente documentale
X.2.1 Pianificazione

/* da decidere */
Per pianificare le attività legate allo sviluppo del progetto e la gestione delle risorse si
è scelto di utilizzare ProjectLibre.
ProjectLibre è un programma open source per il project management. É basato su
Java ed è quindi eseguibile su ogni sistema operativo. É il successore ufficiale di
OpenProj. Tale software è stato scelto in quanto possiede tali caratteristiche:
• Portabilità, essendo basto su Java ;
• Open-source;
• Genera grafici Gantt ;
• Genera automaticamente grafici Program Evaluation and Review Technique(PERT G),
a partire dal Gantt ;
• Genera automaticamente la Work Breakdown Structure (WBS ), a partire dal
Gantt con allocazione di risorse;
• Calcola i parametri Schedule Variance (SV ) e Budget Variance (BV );
• Compatibile con Microsoft Project 2010;
• Salvataggio su file XML : essendo un file testuale è possibile fare il merge dei file
in caso di conflitti su repository .

X.2.2 Stesura documenti
X.2.2.1 L A TEX
Per la stesura dei documenti è stato scelto di utilizzare il sistema L A TEX. Il motivo
principale dietro a questa scelta è la facilità di separazione tra contenuto e formattazione:
con L A TEX è possibile definire l’aspetto delle pagine in un file template condiviso da
tutti i documenti. Altre soluzioni come Microsoft Office, LibreOffice o Google Docs non
avrebbero consentito questa separazione, duplicando il lavoro di formattazione del testo
e non garantendo un risultato uniforme.
Il grande numero di pacchetti esistenti consente di implementare funzionalità comuni
in maniera semplice. L’estensibilità di L A TEX può essere sfruttata per creare funzioni e
variabili globali che rendono la scrittura del contenuto più corretta sotto un punto di
vista semantico. Un esempio è dato dal comando \role{ruolo} che identifica ogni ruolo
all’interno del progetto.
Per la scrittura di documenti L A TEX l’editor consigliato è TeXstudio 1 .

X.2.2.2 Controllo ortografico

Il software per il controllo ortografico è Aspell 2 . Il programma è accessibile tramite il
Makefile oppure tramite interfaccia grafica nell’editor consigliato TeXstudio.

X.2.2.5
Grafici UML
Per quanto concerne la modellazione dei diagrammi di caso d’uso è stato scelto l’editor
Visual Paradigm . Dopo aver valutato numerose alternative quali ArgoUML, Dia,
LucidChart, StarUML, UMLet e Papyrus, Visual Paradigm è risultato l’unico software
in grado di coniugare il completo supporto a UML G 2.0 con un’interfaccia semplice e
responsiva.
Per la realizzazione dei diagrammi delle classi è stato scelto WhiteStarUML . Questo
software, a differenza di Visual Paradigm, fornisce una funzionalità di importazione
inversa delle modifiche effettuate: una volta definite le classi ed aver generato il codice,
è in grado di importare eventuali modifiche rilevate nel codice nel diagramma.

9.2.2.6 Documentazione
È stato scelto il sistema di documentazione Doxygen 5 che consente di inserire descri-
zioni di classi e metodi tramite commenti all’interno del codice. In questo modo la
lettura del codice diventa un processo più immediato e la scrittura della documentazio-
ne avviene nello stesso file in cui viene scritto, diminuendo il rischio di inconsistenze tra
codice e documentazione. Doxygen consente di generare la documentazione in formato
HTML e in formato L A TEX.

Ambiente di verifica
Vengono qui elencati e sommariamente descritti gli strumenti automatizzati per effet-
tuare la verifica dei documenti redatti e del codice prodotto.
Le metriche ed i metodi per effettuare verifica sono ampiamente e dettagliatamente de-
scritti nel Piano di Qualifica . A tale documento si fa inoltre riferimento per le
caratteristiche di fondamentale importanza per la verifica degli strumenti qui riportati.
9.4.1 Documenti
Per la verifica dei documenti si utilizzano:
• TeXstudio: come segnalato nella sezione 9.2.2, per la scrittura di documenti
è consigliato utilizzare l’ambiente grafico TeXstudio. Tale strumento integra i
dizionari di OpenOffice.org e segnala i potenziali errori ortografici presenti nel
testo durante la stesura del testo stesso;
• Aspell: strumento per la correzione tipografica dei documenti redatti in L A TEX.
• Axiom: permette di automatizzare il tracciamento dei requisiti;
• Script: i componenti del gruppo hanno scritto vari script per automatizzare il
controllo dei documenti. Tali script, descritti nella sezione 9.2.2, automatica-
mente: calcolano l’indice Gulpease e marcano i termini presenti nel glossario del
documento.

9.4.2 Codice
La verifica del codice è suddivisa in statica e dinamica.
Per entrambe vengono riportati gli strumenti da utilizzare.
9.4.2.1 Analisi Statica
//da fare
9.4.2.2 Analisi Dinamica
//da fare